扬州市生活科技学校实训楼三楼西餐冷拼实训室装饰工程招标文件

建设单位：扬州生活科技学校

2016年11月 18日

扬州生活科技学校实训楼三楼西餐冷拼实训室装饰工程施工招标文件

扬州生活科技学校实训楼三楼西餐冷拼实训室装饰工程进行装饰、安装施工，现根据管理要求，拟对其本项目承包单位进行招标，须具有资质的单位参加投标，具体内容如下：

一、 项目概况

1、招标范围及项目情况说明：本工程为扬州生活科技学校实训楼四楼西餐冷拼实训室装饰工程标段。本工程位于扬州市文昌西路579号，扬州生活科技学校实训楼三楼。

1.1 招标范围：施工图纸及招标人工程量清单范围内的施工

1.2 投标人资格要求投标单位必须具有建筑装饰工程施工二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计与施工三级及以上资质。

1.3 质量要求合格，工期45天。

1.4本工程招标控制价编制费2000元，招标控制价价审核费2000元，图纸设计费2000元，招标代理费2000元，招标专家评审费1500元此项费用由中标人支付。此费用由中标单位缴纳，缴纳后由甲方签发中标通知书。

1.5 投标费用：投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

2、招标方式：采用在扬州生活科技学校网站上发布招标公告，采用公开招标方式进行施工招标。投标前投标人必须踏勘现场。

二、投标人的合格条件

1、投标人必须是独立的法人单位。

2、投标人必须具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质或建筑装饰装修工程设计施工一体化二级及以上资质，项目经理具备建筑工程二级建造师及以上。

3、正常经营且具有良好的信誉。

三、主要承包内容

1、施工承包内容为施工图及工程量清单范围内装饰、安装等施工内容。

2、扬州生活科技学校实训楼三楼西餐冷拼实训室装饰工程位于位于扬州市文昌中路579号，具体详见工程量清单及编制报告，投标人均需充分考虑施工期间不能影响校内的正常的办公和工作以及清洁等因素，采取必要的施工措施，考虑在投标报价中。

3、所有投标人在获取投标资料时自行考察现场，方便施工，招标人提供必要的帮助，投标人自行承担考察费用及风险，对考察施工现场获取的信息，投标人均需充分考虑其对施工的影响。

4、所有投标人拟参加本单位的本项目招标活动，应于2016年11月23日下午14：30前向招标人递交投标保证金及投标承诺书以作为对本工程招标的响应。

5、投标人如有疑问，请于获取资料后2日内提出疑问，招标人将于2日内进行答疑并告知所有投标人。

四、投标报价及评标

1、投标人报价应为完成施工图纸、工程量清单及招标文件规定工作内容的全部费用。

2、施工采用工程量清单计价方法进行报价。招标文件所附工程量清单为参考式样，投标人须根据图纸、招标文件及工程量清单要求自行自主确定投标报价。工程量清单计价依据《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年版）；《江苏省安装工程计价定额》（2014年版）；《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年版）；《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；《扬州工程造价管理》（2016年10月）、其它相关的工程造价法规等。安全文明施工措施费暂计取基本费。本工程投标采用新点智慧计价软件。

3、招标人将根据各方报价及单位资信情况综合考虑确定中标单位，评标方法：（1）能够满足招标文件的实质性要求。（2）合理低价法。

4、本工程采用固定单价合同，除暂列金额、暂估价项目等按相关规定调整外，施工期间材料价格及人工单价等风险因素不调整。

5、中标单位投标保证金不退还，转为履约保证金。

6、投标有效期45天。

五、付款方式

完成本工程所有内容、竣工验收合格及结算审核后一周内付至审定价的95%，余款5%作为工程质保金，质保期（一年）满后付清（无息）。

六、投标文件内容

1、投标函及其附件；

2、法定代表人委托书；

3、投标单位营业执照、资质证书、项目经理证书、项目负责人及授权委托人的最近六个月的保险证明材料等资格审查资料复印件；

4、商务标（投标报价及其组成）；

5、投标单位针对该工程的项目管理机构。

注：开标时提供上述相关资料的原件、否则视为无效投标。

七、评标办法: 合理低价法。以投标报价作为评审因素。投标人不需要编制施工组织设计，中标后，中标人应按有关规定编制施工组织设计。

投标报价总分100分。

以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7家≤有效投标文件＜10家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。

评标基准价 =A×K，K 值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K 值的取值范围为 95%-98%（每0.5一档）。评标价等于评标基准价的得满分；评标价相对评标基准价每高1%扣 0.9分，每低1%扣 0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

本次招标确定的过高或过低的投标单价的具体标准为：

以偏离招标人预算中单价的15％为标准：

当投标人报价中综合单价低于招标文件确定的过低的投标单价标准，且低于各投标单位平均价5% 的投标单价，评标委员会应当对与该价格相关的下列因素进行重点分析：

A.工程内容是否完整；

B.施工方法是否正确；

A.施工组织和技术措施是否合理、可行；

C.综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；

D.是否满足招标文件对主要材料的规格、型号、等级等特殊要求，确定的材料价格是否合理；

E.投标人对澄清要求所作的说明是否合理，投标文件中提供的相关证明材料是否具有说服力。

投标人不能合理说明或者投标文件中未能提供相关证明材料，或者评标委员会有充分的理由认定上述因素不能支持投标单价成立的，应当在评标报告中详细记录认定的理由和依据;同时评标委员会应当根据经评审不能成立的过低的投标单价与下列相应价格中的最低价之间的价差和招标文件规定的工程数量，计算出合价差或者单项费用差：

1）招标人预算价格；

2）所有投标人相应投标价格中的最高价。

所有合价差和单项费用差及按照上述补正规定应计入成本评审的调增部分的差额，其总计金额大于投标文件列明的利润总额的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本的价格投标，其投标文件无效。评标委员会不应当因为投标文件的部分项目存在不能成立的过低的投标单价而认定投标文件无效。

八、投标文件的递交

凡愿意参加本次施工招标的投标人请于2016年11 月23日下午14:30前将投标文件送至扬州市维扬路106号商城国际大厦1216室。

投标文件份数：一正一副，投标光盘一张(U盘)不退还，其中必需包含投标函及其附件、新点智慧计价文件电子版。

九、联系方式

联系人：陆宗一   电话：13805270281

电子邮箱：420526015@qq.com

附件：1、投标文件格式

扬州生活科技学校

2016年 11月 18日

附件1： 投标文件(格式)

一 、投标函

招标人：

1、根据已收到的                工程的招标文件，遵照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范其他有关文件后，我方愿以人民币        元的价格，按上述条件、技术规范条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证   年   月   日开工，   年       月  日竣工，即      (日历日)内竣工，并达到    （质量标准）。

3、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价  10  %的银行保函或上述总价  10   %的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保书，做为履约保证金，共同地和分别地承担责任。

4、我方同意所递交的投标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

6、我方承诺经过初步评审的电子文件及按照要求对投标文件所作出的澄清、说明、补正内容，成为我方投标文件的组成部分。如果我方中标，施工合同将以包含上述文件的投标文件及招标文件内容为基准进行签订和执行。

7、我方承诺为本工程投入的项目经理在手工程符合扬州市项目经理管理的相关条款规定，所报的项目经理业绩均为真实业绩，如有虚假，我方愿接受招标投标管理部门及业主的相关处罚，并记入企业的诚信管理档案。

投标人：(盖章)

单位地址：

法定代表人或委托代理人：(盖章)

邮政编码：

电话：

传真：

开户银行名称：

银行帐号：

开户行地址：

电话：

日期：      年      月      日

二、授权委托书

本授权委托书声明：我                (姓名)系            (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）的        (姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加             (招标人)的         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：         性别：                  年龄：

投标人：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：          年       月      日

三、施工工程投标报价表

（略，参照13清单规范要求）

四 、辅助报表

表4.1   项目经理简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  |  | 建设规模 |  |  | 开、竣工程日期 |  |  | 工程质量 |  |

表4.2   主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 |  |  |  |  |
| 1.项目主管 |  |  |  |  |
| 2.其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场 |  |  |  |  |
| 1.项目经理 |  |  |  |  |
| 2.项目副经理 |  |  |  |  |
| 3.质量管理 |  |  |  |  |
| 4.材料管理 |  |  |  |  |
| 5.计划管理 |  |  |  |  |
| 6.安全管理 |  |  |  |  |
| 7.其它 |  |  |  |  |

表4.3   主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kW | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4.4  劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表4.5  计划开、竣工日期和施工进度表

投标人应提交初步的施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。初步施工进度表可采用横道图(或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

表4.6 临时设施布置及临时用地表

一、临时设施布置

投标人应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二、临时用地表

| 用 途 | 面积（m2） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

注：(1)投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

(2)若本表不够，可加附页。

表4.7拟分包人情况表

| 分包人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包人地址 |  |  |  |  |
| 拟分包工程 |  |  |  |  |
| 分包理由 |  |  |  |  |
| 分包人近二年已完成的类似工程 |  |  |  |  |
| 工程名称 | 地点 | 总包单位 | 分包范围 | 履约情况 |

注：如投标申请人拟分包多个部分工程，则每个撰写分包人应分别填写本表

表4.8 项目经理近三年承担的与本工程类似工程项目业绩表

| 编号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 开竣工日期 | 质量情况 | 证书日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：证明材料须包括  合格工程须提供1.中标通知书2.施工合同3.工程竣工验收证明书；市优及以上工程除上述资料外，还须提供4.市优或5.省优